睢宁县人民路（晋陵路-庙湾桥段）机动车道拓宽改造工程

招标公告

1.招标条件

本招标项目睢宁县人民路（晋陵路-庙湾桥段）机动车道拓宽改造工程由睢宁县人民政府以睢发（2021）4号文件批准建设，施工图设计由睢宁县交通运输局 以睢交发[2021]186号文件批准，项目业主为睢宁交投产业投资发展集团有限公司，建设资金来自地方财政资金，项目出资比例为100%，招标人为 睢宁交投产业投资发展集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

睢宁人民路(晋陵路-庙湾桥段)机动车道拓宽改造工程西起晋陵路交叉口，向东止于庙湾桥头位置，拓宽改造长度1.13km。

2.1.本项目工程规模及技术标准：

（1）项目采用二级公路兼城市主干路标准，设计速度为50公里/小时，道路路基宽40米，横断面布置为4.0m人行道+5.0m非机动车道+3.75m行车道+3.5m行车道+3.5m行车道+0.5m双黄线+3.5m行车道+3.5m行车道+3.75m行车道+5.0m非机动车道+4.0m人行道，并严格执行国家有关工程技术标准强制性条文，同步实施交通安全设施。

（2）路面结构层：

（2.1）机非车道改造路面结构：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C SBS改性沥青）表面层+乳化沥青粘层+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C A-70石油沥青）下面层+乳化沥青下封层 +34cm水泥稳定碎石基层+18cm低剂量水泥稳定碎石底基层，路面结构总厚度62cm；

（2.2）人行道、停车位改造路面结构：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F A-70石油沥青）表面层+乳化沥青下封层 +20cmC30水泥砼基层+10cm级配碎石底基层，人行道路面结构总厚度34cm。

（2.3）全线改造主线桥梁桥面系1座，桥梁总长33.0米，全宽42.0米，净宽41.0米，为空心板梁桥。

2.2本次招标共分一个施工标段，即SN-RML-SG标段，招标内容为上述项目概况范围内道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、附属工程等（具体以施工图设计及工程量清单为准）的施工以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷修复等。

2.3计划施工工期：120 日历天（暂定 2022 年 1 月26 日开工，2022年5月25日完工，实际开工时间以监理开工令为准）。

2.4项目总投资额约3200万元。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须满足以下资格要求：

3.1.1资质要求

(1)具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

(2) 具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含）以上资质并在有效期内 ;

(3)具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，并在有效期内。

3.1.2财务要求：

根据《江苏交通运输项目投标企业财务能力评价指标》的规定，投标申请人在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中生成的“财务能力评价参考得分”不小于60分。

3.1.3业绩条件要求：

投标人自2016年1月1日（以交/竣工时间为准）以来，至少完成过一个单项合同额不低于1900万元的公路工程施工项目.

3.1.4信誉要求：

根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标截止当日查询的投标人的信用等级评价为C级及以上级别（以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准，未在公布内的单位按暂定 A 处理）。

3.1.5项目经理资格要求：

（1）具有有效的公路工程专业一级注册建造师资格；

（2）具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类)；

（3）2016年1月1日至今（以交/竣工时间为准），至少担任过一任单项合同额不低于1900万元的公路工程施工项目的项目经理（含副职）。

（4）项目经理应为投标人本单位人员，并提供社保系统打印的缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料。社保缴费时间段应为递交当月的前一个月开始往前连续 3 个月或以上（不含递交当月的前一个月）。

（5）拟投入的项目经理无在岗项目。

3.1.6项目总工要求：

（1）具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类)；

（2）具有公路工程相关专业中级及以上技术职称;

（3） 2016 年 1 月 1 日至今(以交/竣工时间为准)，至少担任过一任单项合同额不低于1900万元的公路工程施工项目技术负责人（项目总工）；

（4）项目总工应为投标人本单位人员，并提供社保系统打印的缴费明细或其他能够证明参加社保的有效证明材料。社保缴费时间段应为递交当月的前一个月开始往前连续 3 个月或以上（不含递交当月的前一个月）。

（5）拟投入的项目总工无在岗项目。

注：有无在岗项目情况，按照以下原则认定（下述主要人员包括项目经理、项目总工）。

1）在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目中作为主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签订合约的其他项目中作为主要人员的，应当视为有在岗项目；

2）未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职、但在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目撤离的书面承诺，视为无在岗项目；

3）投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤离的书面承诺，视为无在岗项目：

a.工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；

b.工程中标后半年内非中标人原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。

4）公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程专业职称。

3.1.7相关投标人（仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求的投标人）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标，禁止转包、禁止违法分包。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5截止递交投标文件当日，在国家企业信用信息公示系统（http ://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6未在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中建立信用档案的投标人应及时进行备案、建立信用档案。投标人在系统中需要备案的内容，必须在投标文件递交截止时间之前完成备案及信息系统报表内容的填报。

3.7根据《省交通运输厅关于进一步明确公路水运项目招投标和信用管理有关要求的通知》（苏交建〔2020〕5号）及《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号附件1）的规定，投标人应采用“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”编制生成的《投标报表》作为投标文件中资格审查和评标资料（招标文件另有规定的除外）。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人应当在投标文件中提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材料，并保证所提供的网页截图与相关系统查询内容保持一致，否则补充证明材料无效。“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中未载明的信用信息不予认定。《投标报表》中相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查条件或评标办法中相关评分项目的，则无需重负提交补充证明材料。

3.8 关于拟投入主要人员在以往业绩中的职务认定以“江苏省公路水路 建设市场信用信息服务系统”中人员业绩信息的“职务”一栏备案内容为准，“职务详述”一栏中备案的内容评标时不予认定。如“投标报  表—表 4 拟投入本标段主要人员经历表”中项目经理、项目总工的“项目职务”为“一般人员（****）”的，评标时只作为“一般人员” 认定，括号中的职务不予认可。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在江苏交通招标投标交易平台电子交易平台（以下简称“电子交易平台”，网址http://180.101.234.24:15194/OP/Login.aspx）进行网员注册，并领取CA数字证书。

4.2获取文件时间详见招标公告，完成网员注册后，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，明确所投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。

4.3招标文件每套售价1200（其中200元为平台服务费）元，图纸每套售价0元，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料编制的参考资料每套售价0元，售后不退。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间及地点：详见招标公告；

投标预备会时间及地点：详见招标公告。

5.2投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间详见招标公告，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、江苏省公共资源交易平台、江苏省交通运输厅门户网站、徐州市交通运输局门户网站上发布。

7.联系方式

招标人：睢宁交投产业投资发展集团有限公司

地址：睢宁县中山北路公交枢纽中心

联 系 人：陈科         电  话： 0516- 80386559

招标代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3-17层

联系人：姜玲    电 话：0516-83836677

8、其他说明

8.1本项目招标资格审查实行合格制资格后审，评标办法采用双信封技术评分最低标价法。

8.2招标人不组织进行工程现场踏勘和投标预备会。踏勘现场由投标人自行进行，所发生的费用由投标人承担；在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

8.3本项目招标文件获取（即预约）开始时间2021年12月30日17时，招标文件获取（即预约）截止时间2022 年1月7日 17 时。

8.4本项目投标文件上传截止时间（投标截止时间）为2022年1月20日9 时  30分。招标人定于投标文件上传截止的同一时间于徐州市公共资源交易中心二楼227开标室（徐州市新城区新安路5号，市规划馆南侧）举行投标文件第一个信封公开开标。投标人无需参加现场开标，自行解密加密的投标文件，未在规定的时间内解密的，视为未递交投标文件。逾期上传的投标文件或逾期解密的投标文件的，招标人不予受理。

8.5本项目采用全流程电子招投标，投标人无需参加现场开标，自行解密加密的投标文件，投标文件第一个信封解密开始时间为2022年1 月20日9 时30分，解密截止时间为2022年1月20日10 时00 分，未在规定的时间内解密的，视为未递交投标文件。

8.6投标保证金如采用银行保函形式缴纳，银行保函原件在递交投标文件截止时间前递交到徐州市公共资源交易中心一楼北门（徐州市新城区新安路5号）。

8.7开标活动由招标人（招标代理机构）主持，并全过程向所有投标人网络直播，请投标人在开标前提前下载腾讯会议客户端（电脑PC端、安卓系统、IOS系统均可），并进入远程会议。本项目开标会预定的腾讯会议客户端会议室信息如下：

（1）通过腾讯会议客户端（电脑 PC 端、安卓系统、IOS 系统均可）；

（2）手机一键拨号进入：+8675536550000（中国大陆）；

开标会议号：322142643

进入会议的各投标人将名称修改为投标单位名称。

注：上述时间均为北京时间。

2021年12月30日